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          1.Въведение
Изготвянето на Програма за енергийна ефективност (ПЕЕ) от органите на местно самоуправление е залегнало в Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), обн. ДВ бр.38 от 2018. ПЕЕ и програмите за тяхното изпълнение се разработват в съответствие с Националната стратегия по чл.7 от ЗЕЕ и Националния план за действие по енергийна ефективност2014 – 2020г, при отчитане на специфичните особености на регионалните планове за развитие на съответния район за планиране.
Чрез ПЕЕ се изпълнява държавната политика по енергийна ефективност за постигане на Националната индикативна цел за 2020 за пестене на горива и енергии в размер на 716 ktoe или 7291 GWh. Тази цел е заложена в Националния план за действие по енергийна ефективност 2008 – 2016 и представлява 20% от осреднената стойност на крайното енергийно потребление в обхвата на Директива 2012/27/ЕО .
Общият стремеж при изпълнението на ПЕЕ е намаляване на енергийната интензивност на брутния вътрешен продукт на страната, чрез намаляване на потреблението на енергийни ресурси от крайните потребители на горива и енергия.
Една от ключовите цели е да се подпомогне местната власт при осигуряването на достатъчно финансиране за изпълнение на отговорностите им и за предоставяне на адекватни обществени услуги. В това отношение с програмата за енергийна ефективност се цели да се подпомогне общината да намери финансиране за решаването на належащи инфраструктурни проблеми и други социално ориентирани програми, при което обслужването на дълга се покрива изцяло от спестявания в общинските енергийни разходи.
Основната идея, заложена в разработката на бюджета на община Червен бряг за 2019-2022 г., е изпълнение на поетите ангажименти за осигуряване на условия за работа в бюджетните структури на общината с цел обезпечаване на финансирането на образователните, здравните, културните и социалните услуги на населението. Неефективната работа на местната икономика не предполага в близките години съществено увеличаване на приходите и акумулиране на средства за цялостно финансиране на проекти, които биха допринесли за значително намаляване на енергийните разходи. Оптимизиране на финансовото състояние на общинския бюджет налага усилията при енергийното планиране и управлението на общината да се насочат към подобряване на състоянието на отделни обекти, особено в сферата на образованието, здравеопазването и уличното осветление за повишаване на енергийната им ефективност.
Важно условие при формиране на общинския бюджет е включването на мерки с инвестиционен характер в строителната програма на общината за осигуряването на проекти за енергийна ефективност

  2. Основание за разработването
Разработването на ПЕЕ от органите на местно самоуправление е регламентирано в чл.12, ал.2 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), обн. ДВ бр.38 от 2018г.
   3. Политика по енергийна ефективност
Политиката, която се провежда през последните години в Община Червен бряг
     е     свързана     с     прилагане     на
редица     мерки     за     увеличаване     на
енергийната независимост за оптимизиране и намаляване на енергийните разходи.
С повишаване на енергийната ефективност в сградите общинска собственост се намаляват   разходите от общинския бюджет. Косвените резултати са:
-значителни       екологични       ползи       и       изпълнение       на       поетите       социални ангажименти към населението;
-благоустройство на инфраструктурата, осигуряване на нормална осветеност на улиците и нормални условия в обектите на образованието, социалните, културни и други общински обекти.
Плана за енергийна ефективност на община Червен бряг е съобразена и   насочена в изпълнение на:
· Директива 2002/91/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно енергийната ефективност на сградния фонд
· Енергийна стратегия на България;
· Закон за енергийната ефективност;
· Национален план за действие по промените в климата;
· Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност 2005-2015;
· Стратегия за финансиране изолациите на сгради за постигане на енергийна ефективност, приета с протокол 28/14.07.2005 и план програма за изпълнение.
· Общински план за развитие на община Червен бряг – 2014-2020г.
Един от новите приоритети и отговорности на българските общини като част от Европейското семейство и като основна институция в системата на местното самоуправление е съгласно Закона за енергийна ефективност /чл.12/ да се изготвят на програмите за енергийна ефективност, както и задължителното сертифициране на всички сгради - държавна и/или общинска собственост, в експлоатация с разгъната застроена площ над 250 кв. м. /чл.23,ал.2 от ЗЕЕ/.
В този ангажимент на община Червен бряг попадат 58 броя сгради (таблица 1) общинска собственост в експлоатация с над 250 кв.м. площ с различно предназначение. Част от тези сгради са основно обновени или реконструирани и върху тях са извършен различни енергоефективни мерки.  

   Таблица 1

	№ 1
	Наименование на сградата, адрес
	РЗП
	Отоплен обем
	Година на въвеждане в  експлоатация
	Работен режим
	Забележка

	
	
	м2
	м3
	год.
	Дни/сед
	

	  1

	2
	3
	4
	5
	6
	7

	І.
	Гр.Червен бряг
	
	
	
	
	

	 1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

15
	Административна сграда ул.“Антим І“ №1
	2440
	6807
	1976
	5
	Има извършено обследване за ЕЕ и изпълнени мерки  и издаден сертификат  кат.А

	
	Социална служба ул.Любен Каравелов
	1664
	3465
	1976
	5
	Има извършено

обследване за ЕЕ и изпълнени мерки  

	
	Поликлиника ДКЦ І ул.“Яне Сандански“ №61
	2480
	9492
	1993
	5
	Има извършено

обследване за ЕЕ

	
	Детска ясла ул.“Екзарх Йосиф“ №40
	1935
	6926
	1974
	5
	Има извършено обследване за ЕЕ изпълнени  мерки и издаден сертификат  кат.А

	
	Спортна зала ул.“Асен“ №28
	1050
	9500
	1976
	5
	Има извършено

обследване за ЕЕ  и извършени мерки по ЕЕ

	
	Читалище „Н.Й.Вапцаров” ул.“Търговска” №17
	4746
	7017
	1977
	5
	Има извършено обследване по ЕЕ
и изпълнени мерки  

	
	СОУ”Д-р Петър Берон” ул.”Тома Петков „№25
	5215
	19557
	1927
	5
	Има извършено обследване за ЕЕ изпълнени мерки и издаден сертификат  кат.А 

	
	ОДЗ”Зора” ул.Християнска”№38
	1168
	3504
	1974
	5
	Има извършено обследване за ЕЕ изпълнени  мерки  и  издаден сертификат  кат.А 

	
	ОДЗ „Зора” Филиал МИР” жк.”Победа”
	2494
	7482
	1984
	5
	Има извършено обследване за ЕЕ изпълнени  мерки  и  издаден сертификат  кат.А

	
	ЦДГ „Бодра Смяна” ул.”Екзарх Йосиф”№48
	2028
	6728
	1952
	5
	Има извършено обследване за ЕЕ изпълнени  мерки  и  издаден сертификат  кат.А

	
	МБАЛ ул. „Яне Сандански „ №61
	14029
	42087
	2010
	5


	Има изпълнени  мерки  и  по ЕЕ съгласно проект по топлотехника

	
	ОУ“Алеко Константинов“ ул.“Александър Стамболийски“ №6 V-ти кв.
	  1196
	3920
	1906
	5
	Има извършено обследване за ЕЕ изпълнени  мерки  и  издаден сертификат  кат.А

	
	ЦДГ „Бодра смяна“ филиал „Звездица“

 ул. .”Екзарх Йосиф”№48
	   800
	2800
	1974
	5
	Има извършено обследване за ЕЕ изпълнени  мерки  и 

издаден сертификат  кат.А 

	
	ОУ”Христо Смирненски”ул.Паисий” №37
	9210
	32711
	1975
	5
	Има извършено обследване за ЕЕ изпълнени  мерки и  издаден сертификат  кат.А

	
	ЦДГ“Снежанка" V-ти кв


	330
	800
	1949/1972
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ


	   ІІ.

    1
2
3
    4
    5
5

6
	гр. Койнаре
	
	
	
	
	

	
	Кметство Административна сграда ул.“Милчо Симеонов“  №64
	530
	530
	1930
	5
	Има извършено обследване за ЕЕ изпълнени мерки  

	
	СОУ”Хр.Смирненски” ул.“Христо Ботев“

 №1 – І база
	2400
	6645
	1933
	5
	Има извършен обследване за ЕЕ изпълнени  мерки  издаден сертификат кат.А

	
	ОДЗ”Пролет” ул.Гоце Делчев” №3
	2386
	5273
	1981
	5
	Има извършен обследване за ЕЕ изпълнени  мерки  издаден сертификат кат.А

	
	СОУ”Хр.Смирненски” ул.“Васил Левски“

 №13 – ІІ база
	745
	1665
	1970
	5
	Има извършен обследване за ЕЕ изпълнени  мерки  издаден сертификат кат.А

	
	Физкултурна сграда ул.“Милчо Симеонов“   
	618
	2600
	1960
	5
	Има извършено обследване за ЕЕ изпълнени мерки

	    6
    6
	Читалищен дом „Христо Ботев 1889“ ул.“Милчо Симеонов „ №53
	603
	1900
	1988
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ

	    7
    7
	Поликлиника


	300
	720
	1930
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ

	ІІІ.
	с.Радомирци
	
	
	
	
	

	   1
	Читалище с.Радомирци
	1020
	5600
	1964
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ

	   2
	ОУ „Отец Паисий” ул.Скобелев №3
	2628
	7884
	1984
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ

	   3


	Административна сграда Кметство ул.“Г.Димитров“ № 80
	680
	1700
	1970
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ

	   4

	ЦДГ”Снежанка” ул.Г.Димитров № 70-76
	2452
	7356
	1979
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ

	   5
	Здравен дом  ползват се 100 м2


	250
	500
	1937
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ

	ІV.
	с. Чомаковци
	
	
	
	
	

	   1
   2

   3

   4
	  ОУ”Хр.Ботев” ул.”Хр.Ботев” №48
	2485
	6849
	1970
	5
	Има извършено обследване за ЕЕ изпълнени мерки  издаден сертификат кат.А

	
	ЦДГ „Щастливо детство”ул.”Хр.Ботев” №52
	1410
	4300
	1984
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ

	
	Кметство -адм.сграда ползва част от 372 м2

	1116
	2000
	1967
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ

	
	Културен Дом ул. „Христо Ботев“ №50
	2300
	8600
	1970
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ

	  V.
5
	с. Реселец
	
	
	
	
	

	1

2

   3
	
	
	
	
	
	

	
	Здравна служба ползват се 100 м2


	265
	500
	1933
	5
	Няма извършено обследване за ЕЕ

	
	Кметство -адм.сграда ползва част от 164 м2


	328
	650
	1956
	5
	Няма извършено обследване за ЕЕ

	
	Читалище „Тодор Попов” ул.“И.Христов“ №56
	1190
	5600
	1971
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ

	VІ.
	с. Телиш
	
	
	
	
	

	    1

	Читалище с.Телиш ул. „Георги Дамянов“ №1
	1050
	4520
	1958
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ

	   2
   3
	Кметство с.Телиш ул. „9-ти септември“ №2а
	1035
	3090
	1982
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ

	   3
	Здравна служба ползват се 87 м2


	280
	400
	1930
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ

	   4
	ОДЗ"Здравец"


	400
	300
	1979
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ


	VІІ.
	с. Глава
	
	
	
	
	

	1

2

3

    4
	Читалище „Васил Левски“ ул.“Стара Планина“ №2
	1300
	4900
	1953
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ

Няма

обследване за ЕЕ

	
	Здравна служба ползват се 38 м2


	524
	900
	1950
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ

900

	
	Кметство -адм.сграда ползва част от 450м2


	750
	600
	1970
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ



	
	ОУ“Христо Ботев“ ул.“Г.Димитров“ №53
	800
	2850
	1939
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ



	VІІІ
	с.Сухаче
	
	
	
	
	

	    1

    2

    3


	Културен дом НЧ „А. Златаров 1921“ ул. „Вешка Данова“  № 50
	560
	1050
	1960
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ



	
	Кметство -адм.сграда ползва част от 185 м2


	370
	700
	1935
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ



	ІХ.
	с.Рупци
	
	
	
	
	

	    1

    2

    3

    4
	ОУ“Христо Ботев“ ул.“Г.Димитров „ № 53
	1390
	5800
	1973
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ



	
	НЧ“В.Христов 1927“ ул.“Г.Димитров“ №51
	760
	1250
	1964
	
	Няма извършено

обследване за ЕЕ



	
	Кметство -адм. сграда


	280
	400
	1938
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ



	
	ЦДГ”Райна Княгина”
	1316
	3948
	1987
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ



	Х.
	с.Ракита
	
	
	
	
	

	    1

    2

    3


	Кметство Административна сграда ул.“Р.Данчев“ №2
	560
	1320
	1935
	5
	Има извършено

обследване за ЕЕ



	
	Адм. сграда НЧ "Н.Й.Вапцаров  1928 "  ползва част 451м2


	654
	850
	1966
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ

	
	Здравна служба ползва 60 м2


	364
	120
	1968
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ

	ХІ.
	с.Лепица
	
	
	
	
	

	1
	Културен Дом НЧ“Хр.Ботев 1926“ ул.“Първа“ № 49
	990
	6870
	1950
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ



	ХІІ.
	с.Бресте
	
	
	
	
	

	    1

2


	Комбинирана Адм. сграда      Н Читалище  "Хр. Ботев 1923 " ползва 158 м2   Здравна служба ползва 50 м2  Общи части 50 м2 


	596
	1200
	1978
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ



	
	Кметство -адм. сграда ползва част от 140м2


	280
	500
	1966
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ



	ХІІІ.
	с.Горник
	
	
	
	
	

	    1

2


	Кметство -адм.сграда


	384
	100
	1966
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ



	
	Здравна служба  двуетажна сграда                                           първи етаж 146м2 за НЧ"Хр .Ботев 1927"                                             втори етаж  50м2 ползва Здравна служба"


	292
	400
	1962
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ



	ХІV.
	с.Девенци
	
	
	
	
	

	    1

2


	ОУ"Христо Ботев" ползва се за НЧ "Просвета1925" част от 1033м2  


	  2082
	5600
	1914/1979
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ



	
	Здравна служба ползва 108 м2


	   256
	400
	1964
	5
	Няма извършено

обследване за ЕЕ



             Основни енергоносители, ползвани в общината са ГАЗ  , твърдо гориво и електроенергия. Отоплителните инсталации на  обектите са локални.

Най-ясно е очертана функцията на община Червен бряг в енергийния сектор - като потребител на енергия. Това е в тясна връзка със задълженията на общината да осигурява енергия за всички общински обекти: сгради, улично осветление, транспортни средства. Ефективността на потреблението е над средно ниво,
 като по отношение на използването на енергията, така и по отношение на нивата на комфорт.
За последните три години са извършени редица инвестиции от общинският бюджет и от външно финансиране насочени към мерки за енергийна ефективност, поради което относителният дял на енергийните разходи в бюджета на община Червен бряг за този 3 годишен период значително намаляват.
Поради стабилното финансово състояние на общината не се налагат принудителни мерки за икономии, като ограничаване количествата горива, почасово ограничаване на уличното осветление. Общината прие отговорността за организиране и поддържане на уличното осветление с което се подобриха условията за своевременно отстраняване на аварии и провеждане на текущи и профилактични ремонти.

Изпълнените проекти за 2016-2018г. свързани с ремонт на общински сгради и съоръжения допринесли за подобряване на енергийната ефективност и повишаването на    икономиите на енергийни ресурси са:
През 2016 г. изпълнените проекти свързани с енергийната ефективност са:

    1.  Газифициране на “ЦНСТ “ – гр.Червен бряг 

         - Изграждане на външна и вътрешна газова инсталация

         - Изготвяне и съгласуване на проекти

     -Изграждане на външна и вътрешна СГИ

     -Доставка на кондезен газов котел                                         - 14702.00  лв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

     Изпълнител: “ ЙОТОВИ ООД“  гр. Луковит
      2. 
Закупуване на материали и осветителни тела за нуждите 

на общината                                                                            -6200 лв.
През 2017 г. изпълнените проекти свързани с енергийната ефективност са:

1.  Доставка и монтаж на водогреен котел 400 кВ в ДЯ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“
· Доставка и подмяна на съществуващия

· Доставка и монтаж на циркулационна помпа

· Настройка за работа                                                        -19166.00 лв.
          Изпълнител: “ ЙОТОВИ ООД“  гр. Луковит              
       2.  Газифициране на ОУ“ХРИСТО БОТЕВ “ – с. Чомаковци
         - Изграждане на инсталация за компресиран газ
         - Изготвяне и съгласуване на проекти

     -Изграждане на външна газова инсталация

     -Направа на заземителна инсталация                                        - 29511.61  лв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

      Изпълнител: “ ТЕХНОКОМ’’ ООД  гр. Плевен
        3. Газифициране на СУ“ХРИСТО СМИРНЕНСКИ “ – гр. Койнаре

         - Изграждане на инсталация за компресиран газ

         - Изготвяне и съгласуване на проекти

     -Изграждане на външна газова инсталация

     -Направа на заземителна инсталация                                         -28407.35  лв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

           Изпълнител: “ ТЕХНОКОМ’’ ООД  гр. Плевен
        4. Закупуване на материали и осветителни тела за нуждите 

на общината                                                                             - 6100.00 лв.
През 2018 г. изпълнените проекти свързани с енергийната ефективност са:

1.  „Реконструкция модернизация и въвеждане на мерки за  енергийна ефективност
    на обект “Комплекс да култура и изкуство“  в  - гр.    Червен бряг
            Обследване на сградата по ЕЕ и изготвяне  на технически инвестиционен
             проект за изпълнение на мерките за ЕЕ       
-подмяна на дограма

-подмяна на осветлвние

-ремонт на покрив и топлоизолация

-подмяна на енергоносителите за отопление 

-доставка и монтаж на газови кондезни котли

 - 1848680.48 лв
            Изпълнител:“ Мегахидрострой ЕООД“ –гр. София
2. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт

            на общинска сграда със социални служби“

- топлоизолация по фасади
- топлоизолация под 

- топлоизолация покрив

 - подмяна дограма 
           - подмяна осветление
           - отопление и БГВ                                                                      - 236477.90 лв.
           Изпълнител: ДЗЗД „ЯК Строй Груп“ – гр. София             

       3.  „Въведени  енергийни мерки 

             при основен ремонт на Общински пазар “

           - толоизолиране на подпокривни плочи
           - направа на външна топлоизолация

           - подмяна на дограма

           - подмяна на парково осветление
           - подмяна инсталация и осветителни тела на помещения.      –  520843.96 лв.
              Изпълнител: „ЦЕРБ ЕАД – ЦЕРБ ЕООД“ – гр. София             

4.  „ Довършване на бл.6 жк. „Победа“
внедряване на мерки за енергийна ефективност чрез 

основен ремонт и обновяване“

-външна изолация

-монтаж на нова дограма                                          
       -263424.43 лв.
Изпълнител: „Петроникс Груп ЕООД“ – гр. София     

       5.  „Обследване на системите за улично осветление на
            на територията на Община Червен бряг

                    - 29900.00 лв.
              Изпълнител: „Ефектива“ ЕООД – гр. София       

6.  Закупуване на ЛЕД  осветителни тела и материали за 
    нуждите на общината.                                                                     - 8850.00 лв.
         4. Цел и обхват

Основната задача на общинската програма за енергийна ефективност е прилагането на оптимален вариант от енергийно ефективни мерки в краткосрочен и средносрочен период и постигането на максимални икономически, социални и екологически резултати.

Както и прилагане на територията на община Червен бряг на държавната политика по ЕЕ, като и произтичащите от ЗЕЕ ангажименти.
Намаляването на разходите за енергия в общинския бюджет, чрез система от енергийно ефективни мерки ще позволи да се осигурят свободни средства за решаване на други обществени проблеми. Ще се подобрят комфорта и качеството
на енергийните услуги. Ще се постигне съществено намаляване на замърсяване на околната среда. Разработването на общинска програма за енергийна ефективност е свързано с осъществяването на следните основни цели:
1. Намаляване на разходите за енергия на общината до 20% през периода до 2020г.
2. Подобряване на качеството на енергийните услуги, като се постигнат и поддържат постоянни нормативните изисквания за температурен режим и осветеност на общинските сгради и уличното осветление.
3. Намаляване на вредните емисии от парникови газове, с което ще подобри регионалният климат и условията на живот.
4.
Повишаване информираността на гражданите на общината по въпросите на ЕЕ и
стимулиране прилагането на енергийно ефективни мерки и в частния сектор./във връзка
с предстоящото "етикиране на сградите ".
5.
ОПЕЕ ще създаде предпоставка за устойчиво развитие на общината през периода
2019-2022г.
                    5. Избор на програми, дейности и мерки
               Обектите, в които ще бъдат предприети мерки за намаляване на енергийната консумация са Кметство с. Реселец, с. Бресте и с. Сухаче , и ДКЦ І гр. Червен бряг. 
Конкретните дейности и мерки, които ще бъдат предприети на база технико-икономически анализи на потенциала за намаляване на енергийното потребление след тяхното реализиране са свързани с:

· Замяна на горивната база (компонента);
· Реконструкция на котелните централи;
· Подобряване ефективността на отоплението и системите за БГВ;
· Подобряване     изолационните     качества    на    сградната     обвивка {топлинна изолация и дограма);
· Газификация на обекти

· Подобряване ефективността на осветителните системи;
· Реконструкция   на   вътрешна   разпределителна   водна   отоплителна система.
Предвижда се изготвяне на съответните проекти за осъществяване на тези дейности.

           6. Очаквани ефекти
Най-важните резултати които се цели да бъдат постигнати с реализирането на ПЕЕ, са:
· икономия на топлинна енергия
· икономия на електрическа енергия
· икономия на гориво
· намалени емисии парникови газове

· икономия на средства.
 За някои от мерките е възможно да се получи сравнително дълъг срок на
      откупуване, но в такъв случаи се има предвид тяхната екологичната значимост.
 Ефектът  от реализирането  на дейностите  и  мерките  се  изчислява  на  база  на
действащите в момента цени на топлинната и електрическата енергия и на горивата. Тези цени ще продължават да се повишават, вследствие на непрекъснато растящите цени на горивата на международните пазари, поради което срокът на откупуване ще бъде по-малък, в сравнение с направените изчисления.
     Освен горните практически резултати,изпълнението на ПЕЕ ще доведе до:
· опазване на околната среда

· забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийните ресурси

· подобряване на условията и стандарта на живот на хората

· диверсифициране на енергийните доставки и намаляване на зависимостта на обектите от цените на горива и енергии

· създаване на конкуренция между основните енергийни доставчици, по-голяма сигурност на доставките и намаляване на цената на първичните енергоресурси

7. Етапи на изпълнение
Като се отчита специфичният характер и сложността на всеки конкретен обект, както и спецификата и вида на избраните мерки, дейности и проекти, се предвижда ПЕЕ   на община Червен бряг да се изпълни на няколко етапа:
•  Инвестиционно намерение

1. Предвидени за  изпълнение са проекти по изпълнение на мерки по енергийна ефективност в сградата на кметствата с. Реселец, с. Сухаче и с. Бресте.    
                   .  Предварително проучване

1.  Проучване за изпълнение на енергийни мерки на ДКЦ І.
2.  Извършване на последващо обследване за енергийна ефективност

     на сградата на „Социална служба“ и НЧ „ Н. Й. Вапцаров“. 

3.  Извършване на обследване и сертифициране на “ Спортна зала“ – гр. Червен бряг и на  „ Административна сграда „ община  гр. Червен бряг   

                   •
Подготовка и изпълнение на строителството
Това включва подготовка на всички необходими документи и извършване на:
· енергийни обследвания и предпроектни проучвания на инфраструктурата;
· изготвяне на проектно задание;
· изработване на техническо решение и работен проект;
· пуск, настройка и въвеждане в експлоатация на оборудването;
· обучение и подготовка на персонала;
· гаранционно сервизно и след гаранционно обслужване;
•
Мониторинг
За установяване на намалението на енергийното потребление след реализацията на съответните дейности и мерки, следва да се извършва ежемесечно отчитане и записване на параметрите от измервателните уреди, инструктаж на техническия персонал по поддръжката на инсталациите и др.
8. Наблюдение и контрол
Резултатите от изпълнението на подобни планове не винаги са очевидни и това затруднява тяхната измеримост и оценка. Често въздействието от изпълнението на някои дейности и мерки представлява ефект с натрупване, а това може допълнително да усложни анализа и оценката на резултатите.
Една от най-важните фази на процеса на разработване на ПЕЕ е мониторинга, който включва наблюдението, оценката и контрола на изпълнението на дейностите и мерките. Мониторингът е свързан с всички фази по оценката на изпълнението на ПЕЕ. Наблюдението, оценката и контрола са важни, тъй като тези дейности позволяват да се предприемат коригиращи действия ако напредъкът е неудовлетворителен или ако условията се изменят. Важно е да се дава и отчет за напредъка при постигане на генералните цели като се изготвят междинни и годишни отчети (доклади), на базата на които следва да бъдат предприемани последващите действия.
Мониторингът ще осигури текуща информация, която помага да се отчете напредъка (успеха или неуспеха) на ПЕЕ. Ще бъде определена група от експерти, които да бъдат отговорни за наблюдението и контрола на изпълнението на дейностите по ПЕЕ. Тази група ще одобрява и утвърждава индикаторите за наблюдение на изпълнението на ПЕЕ, на базата на което ще извършва:

•
периодични   прегледи   на   постигнатия   напредък   по   отношение   на
изпълнение на целите
· разглеждане на резултатите от междинните оценки

· анализи на резултатите от изпълнението на мерките и дейностите

· оценка на степента на постигане    на целите    и    на устойчивостта на резултатите

· разглеждане на предложенията за промяна на мерките

· предлагане на промени, свързани с постигането на целите на ПЕЕ.

  9.
Източници на финансиране
Съгласно чл.12, ал.4 средства за изпълнение на ПЕЕ се предвиждат в бюджета на общината. За 2020-2023 г. община Черевн бряг ще заложили средства за изплащане на извършваните мерки и дейности. 
Община    Черевн бряг    ще    разчита    на    средства    за    изпълнението    на дейностите и мерките от ПЕЕ и от следните източници:
· кредитна линия за енергийна ефективност

· оперативни програми

· ESCO услуги
· безвъзмездни помощи, предоставяни от екологични фондове, в частност от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и Националния доверителен екофонд, в т. ч. и безлихвени заеми.

· финансов лизинг на оборудване, предоставен обикновено от доставчик, изпълняващ проекта "под ключ".
10.
Отчет на изпълнението
Съгласно чл.12, ал.7 от ЗЕЕ отчет на изпълнението на дейностите и мерките от ПЕЕ трябва да бъде утвърден от изпълнителният директор на АЕЕ като същия трябва да бъде неразделна част от ПЕЕ.
